Администрация Черемховского районного муниципального образования

Отдел образования

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение

детский сад д. Малиновка

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий __________ Жабурда С.И.

приказ от 25.12.2015 № 21

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении

детский сад д. Малиновка на 2016 – 2020 годы

Раздел1. Паспорт Программы

Наименование Программы:  Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в  МДОУ детский сад д. Малиновка на 2016-2020 годы

Основания для разработки Программы

- Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Указ Президента РФ от 04.07.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической экологической эффективности российской экономики»

- Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 №2446-рг «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

- Приказ №17 ОО АЧРМО от 18.01.2013 г.   «Об упорядочении расходов, связанных с потреблением топливно-энергетических ресурсов».

Разработчик Программы: МДОУ детский сад д.Малиновка

Исполнители Программы: коллектив МДОУ детский сад д.Малиновка

Ответственный исполнитель Программы: заведующий ДОУ детский сад д.Малиновка

Сроки реализации Программы: 2016 – 2020 годы

Цель Программы:

- Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов;

Основные задачи Программы –

- Сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги, связанные с потреблением и расходом     электроэнергии.

- Оснащение средствами учета, контроля потребления энергоресурсов

- Стимулирование энергосбережения

Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами являются:

- снижение электроемкости;

- снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг

Перечень основных мероприятий Программы:

В Программе предусмотрены мероприятия по выведению из эксплуатации старого неэффективного оборудования, установок, внедрение нового оборудования. Организационные и технические мероприятия охватывают:

- создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы экономии расходования электроэнергии.

- организация учета используемых энергетических ресурсов на объекте, подключенном к электрическим сетям централизованного электроснабжения;

- проведение обязательных энергетических обследований и др.;

- повышение эффективности системы освещения помещений ДОУ

- внедрение системы мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществление контроля за исполнением обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

- формирование бережливой модели поведения сотрудников ДОУ , направленной на стимулирование позитивного, общественного мнения о необходимости энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- осуществление контроля за состоянием технологического оборудования, его своевременный ремонт.

Объемы и источники финансирования Программы .

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- средств, полученных в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- средств бюджета;

- внебюджетных средств.

Объемы и источники финансирования  могут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

Результаты реализации Программы и ее социально-экономическая эффективность.

Обеспечение достижения основной цели Программы – снижение до 2020 года ежегодно на 3% к уровню предыдущего года энергозатрат  за счет действия всех факторов.

Методика оценки эффективности Программы.

При оценке эффективности Программы учитываются затраты и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. В качестве экономического эффекта Программы оценивается экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета.

Назначение программы: быть средством интеграции и мобилизации всего коллектива ДОУ на достижение целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДОУ.

Управление реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы, а также контроля за ходом ее выполнения осуществляется ответственным исполнителем Программы. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее результатов;

- предоставляет по запросу вышестоящих организаций сведения, необходимые для проведения мониторинга соответствующего уровня;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- готовит отчетность о реализации Программы;

Раздел 2 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Проблемы, которые предстоит решить учреждению:

- Особое внимание следует уделить тепловой энергоэффективности зданий учреждения. Основные теплопотери зданий происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. При этом 2/3 тепла уходит наружу через поверхность стекла в виде инфракрасного излучения, а 1/3 тепла – посредством инфильтрации тепла через щели. Качественно выполненная полноценная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4-5 градусов. Оконные блоки  в ДОУ давно рассохлись, требуют капитального ремонта. Согласно требованиям СанПиНа, окна должны быть застеклены без стыков. Огромный размер оконных проемов  и расшатанность рассохшихся оконных блоков приводит к  большой потере  тепла.

Вывод: В ДОУ необходимо заменить оконные рамы и двери. В качестве  более доступного мероприятия в условиях дефицита бюджетных средств предлагается вставка пленки в межрамное пространство на холодный период времени. Вставка пленок в межрамное простанство

Общее число окон – 28

Размеры окна 150*180 см

Общие затраты на пленку – 8,5 руб/кВ.мХ 75.6 кв.м = 642,60 руб

Затраты на монтаж пленки 4,25 руб/кВ.мХ 75.6 кв.м =321,30 руб.

Общие затраты составляют 963,90 руб.

Объем тепловой энергии съэкономленной за год, согласно расчетов, приведенных ранее 1 106,45 гкал Х 2,53 руб (тариф электроэнергии) получаем экономию электроэнергии в стоимостном выражении = 2367,80 руб. Общая экономия электричества запланирована в размере 3% от общего количества электроэнергии и составила:

92.8 тыс.квт/ч, это запланированный расход электроэнергии в год,   3 %  от этого значения  это 2784 квт/ч Х 2.53 руб = 5957,76  может составить экономия только 3% от всего объема расхода по электроэнергии.

- Ежегодно ДОУ потребляет электроэнергии в количестве

за 2011 год – 82865 Квтч., в 2012году – 92561 Квтч, в 2013 году-   84620 Квтч, в 2014 -82902,41 Квтч, в 2015 – 83233,498 Квтч..

Все здание ДОУ находится на электрообогреве. Электрообогреватели  нового образца марки «Отгон» были установлены в 2014 году , срок их гарантийной  эксплуатации 5 лет. Их количество   12 штук. И дополнительно используются еще 4 переносных обогревателя на период низких температур. Всего в здании работают 26 обогревателей из которых 12 новых. 14 старые  - с очень низкой теплоотдачей- они и нуждаются в замене. В 2015 году установлена еще одна электроплита на пищеблоке.

Вывод: ДОУ нуждается в срочной замене электрообогревателей на новые.

3. Электропроводка в зданиях ДОУ выполнена в 1981 году, практически никогда не ремонтировалась. Была проведена  и проводится при ремонтах лишь частичная замена электропроводки. Проводка по проекту проходит внутри бетонных плит, из-за  чего требуется провести реконструкцию всей системы электроснабжения в здании.

4.  В ДОУ ни разу не проводилось энергетическое обследование.

5. В здании, кроме групповой комнаты, используются простые лампы накаливания. Средний срок их работы составляет 10-12 дней. Возможно из-за низкого их качества или перепадов напряжения в сети. За месяц расход средств на приобретение ламп накаливания составляет 250 рублей. За год эта сумма составляет 3000,00 руб.

Замена ламп накаливания  энергосберегающими лампами.

Запланировано в 2016г. замена 25 шт. ламп накаливания.

25 шт. ламп накаливания по 60 Вт потребляет 1500  кВт*ч

В день лампы накаливания работают 8 часов.

1500кВт*чх8час.х20дней х12мес.=2880000 кВт*ч (потребление в год)

2880000 х 2,53(тариф)=7286,40 руб/год - затраты на электроэнергию.

Замена ламп:

16 Вт х 25 шт=400 кВт*ч - потребление энергосберегающей лампы

400 кВт*ч х 8час.х 20дн.х12мес.= 768000кВт*ч - потребление  энергосберегающих ламп.

768000 х2,53= 1943,04 руб/год затраты на электроэнергию в год.

Экономия в стоимостном выражении составит:

7286,40-1943,04 =5343,36 руб/год

Экономия в натуральном выражении составит:

2880000- 768000=2,112 тыс.кВт*ч

Затраты 25 шт. х 185 руб = 4625 руб.

Срок окупаемости  4625 руб./ 5343,36 руб. = 1 год.

Раздел 3.  Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, сроки  и этапы их реализации.

Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ДОУ является создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов

Основными задачами:

- Сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги с февраля 2015 года

- Оснащение средствами учета, контроля потребления энергоресурсов – по плану мероприятий ОО

Раздел 4.  Система программных мероприятий

| № | мероприятие | срок | ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о: |  |  |  |
|  | - назначении ответственного за обеспечение реализации мероприятий Программы и - о внесении изменений и дополнений в «Положение о выплате стимулирующих надбавок сотрудникам ДОУ» (внести пункт об обязательном экономичном расходе э/энергии стимулировании работников) | Январь 2015 г. | Заведующий ДОУ Председатель Совета Трудового коллектива | выполнено |
|  | - назначении ответственных за отключение электроустройств (освещение, ) в нерабочее время или при отсутствии в помещении работников ДОУ | январь | Заведующий ДОУ |  |
| 2 | Проведение периодических инструктажей с работниками по контролю за расходованием электроэнергии, воды, топлива | ежегодно | Заведующий ДОУ |  |
| 3 | Проведение энергетического обследования объекта и составление энергетического паспорта | 2016 | Заведующий ДОУ |  |
| 4 | Создание системы мониторинга потребления энергоресурсов и контроля за реализацией программных мероприятий | 2016 г | Заведующий ДОУ |  |
| 5 | Обеспечение соблюдения графика светового режима в помещениях и на территории ДОУ | постоянно | Все сотрудники |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Приобретение и замена старых обогревателей на оборудование высоких классов энергетической эффективности (конвекторы) | 2016-17 г. | Заведующий ДОУ |  |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2016-2018 | Заведующий ДОУ |  |
| 3 | Оснащение приборами учета |  |  |  |
|  | - замена электросчетчиков | При необходимости | Заведующий ДОУ |  |
| 4 | Утепление окон, дверей | Ежегодно при подготовке к отопительному сезону | Рабочий |  |
| 5 | Замена оконных блоков на современные стеклопакеты, замена старых дверей на современные. | 2016-2018 | Заведующий ДОУ |  |
| 6 | Замена электропроводки для снижения потерь электроэнергии в зданиях | 2016-2018 | Заведующий ДОУ |  |
| 7 | Своевременная замена розеток, выключателей, распределительных коробок и т.п | По мере износа, неисправности | Рабочий |  |
| 8 | Своевременная замена электрообогревателей и приборов, вышедших из строя. | по мере износа, неисправности | Рабочий |  |
| 9 | Вставка пленки в межрамное пространство | 2016-17 г | рабочий |  |

Ожидаемый  результат освоения программы:

- Сокращение потребления электроэнергии на 3 %

- Снижение затрат на потребление энергоресурсов на 3 %

Мониторинг расхода энергоресурсов по годам:

Цель  данного мониторинга состоит:

- Контроль за рациональным и эффективным  использованием энергетических ресурсов, правильностью ведения энергопотребления.

Одним из видов мониторинга является анализ потребления ЭР.

Сравнительный анализ потребления электроэнергии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  МК ДОУ детский сад д. Малиновка

| месяц | Лимит 2011 | Факт потреб 2011 | Лимит 2012 | Факт потреб 2012 | Лимит 2013 | Факт потреб 2013 | Лимит 2014 | Факт потреб 2014 | Лимит 2015 | Факт потреб 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14500 | 11029 | 11000 | 12980 | 13000 | 12998 | 13000 | 11775 | 13000 | 12709 |
| Февраль | 13000 | 11763 | 12000 | 12986 | 12500 | 12480 | 12500 | 9515 | 12500 | 11791 |
| Март | 13000 | 10012 | 10500 | 11693 | 12000 | 9913 | 11000 | 9967 | 11000 | 9486 |
| Апрель | 9000 | 6871 | 7000 | 6989 | 7000 | 6982 | 7000 | 5722 | 7000 | 6896 |
| Май | 4500 | 3949 | 5000 | 5680 | 5500 | 5487 | 5000 | 4862 | 5500 | 5002 |
| Июнь | 1500 | 769 | 2000 | 1996 | 2000 | 1998 | 2000 | 1952 | 2000 | 1916 |
| Июль | 600 | 591 | 2000 | 1994 | 2000 | 2330 | 2000 | 1864 | 2000 | 1904 |
| Август | 200 | 203 | 1500 | 1498 | 1500 | 639 | 1000 | 948 | 1000 | 503 |
| Сентябрь | 7000 | 5869 | 5000 | 4996 | 4000 | 3409 | 4000 | 3923 | 4000 | 3876 |
| Октябрь | 9720 | 9187 | 10000 | 9992 | 10000 | 7842 | 10000 | 8652 | 10000 | 9467 |
| Ноябрь | 10000 | 11667 | 11000 | 10992 | 11000 | 8553 | 11000 | 10757 | 11000 | 7508 |
| Декабрь | 13700 | 10995 | 12000 | 10765 | 12000 | 11989 | 12000 | 11692 | 12000 | 10897 |
| Итого: | 96730 | 82865 | 89000 | 92561 | 92500 | 84620 | 90500 | 81629 | 91000 | 81955 |

Вывод:

экономия электроэнергии в соответствии с установленным лимитом  в 2011 году составила – 9865 кВт/ч, что составляет 14,33%.

В 2012 году  - допущен перерасход на 3561 кВт/ч, что составило 4% перерасход.

В 2013 году – экономия в 7880 кВт/ч, а это 8,52%

В 2014 году – экономия – 7597,59 кВт/ч, или 9,8%

В 2015 году  - экономия  - 7766,5 кВт/ч    или 9,94%

Таким образом, можно сделать вывод, что для более эффективной экономии энергоресурсов в здании нашего учреждения необходимо проводить не только мероприятия по экономному расходованию электроэнергии, наиболее приемлемы мероприятия по реконструкции дверей и окон – замене их на новые. А ввиду отсутствия финансирования – то вставка пленки в межрамное пространство и замена ламп накаливания на энергосберегающие – самые доступные мероприятия.